# HumanVisionSDK 快速 Demo 与长期架构研究方案 v2

面向 Unity 的多人 RGB 人体视觉 SDK：先验证，再跨平台产品化

版本日期：2026-09-01

# 1. 本次重构结论

原有方案的技术方向基本正确，但研发顺序不利于快速验证。v2 将“第一版可测试 Demo”和“长期 SDK 产品化”分开：先在 Windows x64 + Unity 上完成 MP4/RTSP → 多人检测 → Track ID → COCO-17 骨骼 → 性能 HUD 的垂直闭环，再决定 USB、抠像、Android 与 RKNN。

| 项目 | D0/D1 决策 |
| --- | --- |
| 首测平台 | Windows x64 |
| Unity | 2022.3 LTS |
| Detector | RTMDet-tiny / 640×640 / person only |
| Pose | RTMPose-s / 256×192 / COCO-17 |
| Runtime | ONNX Runtime CPU baseline |
| Tracking | Center + IoU + velocity，可替换 |
| 首个输入 | Unity VideoPlayer / MP4 |
| 第二输入 | RTSP IPC |
| 默认人数 | MaxBodies=4，仅默认值，不是硬上限 |
| D0/D1 暂不做 | Segmentation、Android、RKNN、GPU 优化 |

# 2. 为什么不直接按完整 SDK 路线开发

原计划 Unity 出现过晚，前面多个底层 Milestone 完成后才能第一次看到真实骨骼效果。

Android、RKNN、抠像、RTSP、USB、多人骨骼同时推进，会把“效果验证”和“产品工程”混在一起。

目前最重要的问题是普通 RGB/IPC 在真实距离、多人、遮挡和复杂背景下是否足够稳定，而不是先证明所有平台都能编译。

新方案要求 D0.4 就产生 Unity 可测试画面，D1 紧接真实 IPC。

# 3. D0/D1 数据链

Unity VideoPlayer / RTSP IPC
        ↓
Unified RGBA/BGR Frame
        ↓ HV_SubmitFrame (fast return)
LatestFrameSlot
        ↓ Worker Thread
RTMDet-tiny 640
        ↓
Lightweight Tracker → Track ID
        ↓
RTMPose-s 256×192
        ↓
COCO-17 + BBox + Stats
        ↓
Double-buffer Latest Result
        ↓
Unity Overlay + HUD

# 4. 线程和实时性原则

Unity 主线程不得同步等待 Detector + Pose。HV_SubmitFrame 在复制/接收帧后快速返回；worker 只处理最新帧。如果输入 30fps、推理 15fps，应丢弃旧帧并增加 dropped_frames，而不是累积延迟。D0 允许 ABI 边界做一次明确的 CPU copy，零拷贝/GPU 输入属于后续优化。

# 5. 公共 ABI 的关键修正

将 HV_ProcessFrame 改为异步语义 HV_SubmitFrame。

Bodies 使用 query + caller-provided buffer；不得有 bodies[4]。

单个 Body 的 joints[17] 可以固定，因为 COCO-17 是骨骼 schema，不是人数上限。

Result 使用 snapshot/double-buffer，避免 Unity 读取到 worker 正在修改的半成品。

公共 API 不出现 RTMDet、RTMPose、ONNX Runtime、FFmpeg、RKNN 类型。

# 6. 模型基线

D0 明确锁定模型，避免 Codex 把模型选型变成开放任务。Detector 使用官方 RTMDet-tiny COCO 配置，输入 640；Pose 使用官方 RTMPose-s COCO 256×192，SimCC split ratio 2.0，输出 COCO-17。先用 Python/OpenMMLab 获得 reference，再验证 ONNX 输出一致后进入 C++。

| 模型 | 配置标识 | 输入 | D0目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| RTMDet-tiny | rtmdet_tiny_8xb32-300e_coco | 640×640 | person detection |
| RTMPose-s | rtmpose-s_8xb256-420e_coco-256x192 | 256×192 | COCO-17 pose |

# 7. Tracking 基线

D0 使用小型 Center + IoU + Velocity tracker，重点是快速确认连续运动中的 ID 稳定性。IBodyTracker 接口必须独立，因此 D0/D1 后可以基于实测 ID Switch 决定是否升级 ByteTrack，而不是第一天就把 Tracking 复杂度拉满。

# 8. 抠像策略调整

抠像不再阻塞 D0/D1。骨骼/RTSP Demo 稳定后单独进行 Segmentation POC。若游戏确实需要“每个人独立 Mask”，可评估 RTMDet-Ins-tiny；若更关注边缘质量，则比较独立人体分割/Matting 模型。公共 API 不提前绑定模型。

# 9. Demo 验收矩阵

| 场景 | 要回答的问题 |
| --- | --- |
| 单人近距离 | 检测和 17 点骨骼是否连续稳定 |
| 2人 | 是否能独立识别并保持 Track ID |
| 4人 | 性能是否还能满足交互 |
| 远距离 | 人物变小时检测/骨骼掉点情况 |
| 交叉/遮挡 | ID Switch 是否频繁 |
| 复杂背景 | 是否误把物体识别人 |
| RTSP断线 | Unity 是否不崩溃并可恢复 |

# 10. 长期产品路线

D0/D1：Windows + MP4/RTSP + Bones/ID/HUD，验证真实可用性。

SDK Alpha：USB/WebCam、Tracking/Filter、Segmentation POC、UPM 整理。

Windows Beta：性能矩阵、稳定性、包与许可证。

Android ARM64：保持同一 C#/C API，先 ONNX Runtime。

RK3588：RKNN Backend + MPP/RGA 优化，ONNX 仍为母版。

# 11. 资料包使用方式

Codex 必须先读取 README_FIRST.md、AGENTS.md 和 DEVELOPMENT_STATUS.md，只执行当前 Milestone。长期路线只用于理解接口边界，不允许提前实现。详细 ABI、模型、工具链和逐 Milestone 验收已拆分为独立 Markdown，避免一个超长文档成为唯一事实来源。

# 12. 参考来源

MMDetection RTMDet official config/model table

MMPose RTMPose official config and deployment guide

ONNX Runtime official documentation/release notes

FFmpeg RTSP protocol documentation

Unity WebCamTexture / VideoPlayer / AsyncGPUReadback documentation