# Codex 快速 Demo 开发实施方案 v2

HumanVisionSDK Windows Unity 垂直切片执行与验收

版本日期：2026-09-01

# 1. Codex 执行目标

当前只追求一个可测、可量化、可继续演进的 Windows Unity Demo。不要把“支持所有平台”当成本阶段完成条件。Codex 每次只执行 DEVELOPMENT_STATUS.md 指定的当前 Milestone。

# 2. 执行顺序

| 阶段 | 产物 | 是否用户可见 |
| --- | --- | --- |
| D0.0 | 仓库/CMake/测试骨架 | 否 |
| D0.1 | Python reference + 已验证 ONNX | 间接 |
| D0.2 | Native 异步 RTMDet | CLI/测试 |
| D0.3 | RTMPose + Tracker + 视频 Benchmark | 是 |
| D0.4 | Unity MP4 BBox/ID/Skeleton/HUD | 是，首个正式 Demo |
| D1.0 | RTSP IPC | 是 |
| D1.1 | 1~4人现场验证报告 | 是 |
| D1.2 | 稳定版 Demo + 下一阶段决策 | 是 |

# 3. 当前阶段禁止项

Android/iOS/Linux/macOS

RKNN/RK3588

Segmentation/Matting/Cutout

TensorRT/CUDA/DirectML 优化

动作/手势/人脸识别

没有测量依据的架构大改

# 4. 必须锁定的模型

| 用途 | 基线 |
| --- | --- |
| 检测 | RTMDet-tiny / rtmdet_tiny_8xb32-300e_coco / 640×640 / person only |
| 姿态 | RTMPose-s / rtmpose-s_8xb256-420e_coco-256x192 / COCO-17 / SimCC 2.0 |
| 运行时 | ONNX Runtime 1.29.0 CPU x64 baseline |

# 5. 公共 API 规则

使用 C ABI；C# 通过 P/Invoke。

HV_SubmitFrame 是异步 fast-return，不允许 Unity 同步等推理。

MaxBodies 是运行时配置，默认4；测试1/2/4/6/8，不写 bodies[4]。

COCO17 joints[17] 是 schema，可以固定。

Bodies/Stats 从 completed result snapshot 读取。

公共 API 不暴露算法/Runtime 实现类型。

# 6. D0.0 ~ D1.2 Milestone

## D0.0 Repository Bootstrap

建 CMake、C ABI header、smoke test。Debug/Release x64 可 configure/build/test。

## D0.1 Reference & ONNX

官方 PyTorch 参考推理；导出 detector/pose ONNX；保存 model_info.json、sha256、tensor contract；ORT Python 对比 reference 通过。

## D0.2 Native Detector

实现 latest-frame slot、worker、result snapshots、ORT backend、RTMDet preprocess/postprocess；MaxBodies ABI 测试通过。

## D0.3 Pose + Tracker

RTMPose affine/SimCC/坐标恢复；Center+IoU+velocity tracker；本地视频 benchmark 输出 boxes/IDs/joints/耗时。

## D0.4 Unity Local Video

VideoPlayer→RenderTexture→AsyncGPUReadback→SubmitFrame；Unity 显示视频、BBox、TrackId、COCO17、HUD。

## D1.0 RTSP IPC

FFmpeg RTSP/Decode 独立线程，TCP default，latest-frame，断线状态和重连；同一 HumanVisionEngine。

## D1.1 Field Validation

真实 1/2/4 人、远距离、交叉遮挡、复杂背景；记录误检/掉点/ID Switch/FPS/Latency。

## D1.2 Stabilize & Decide

只修阻塞实测问题；冻结 Demo；基于数据选择下一阶段，不在本 Milestone 直接实现下一功能。

# 7. Unity Demo 必须显示

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 视觉 | Video、BoundingBox、Track ID、COCO-17 skeleton、Joint confidence（可选文本/调试） |
| HUD | Input FPS、Inference FPS、Detection ms、Pose ms、Tracking ms、Total ms、Bodies、MaxBodies、Dropped Frames、Backend |
| 配置 | MaxBodies、DetectionThreshold、PoseThreshold、DetectionInterval、InputSource、RTSP URL（D1） |

# 8. 验收原则

前一个 Milestone 未通过真实测试时，不继续堆下一层功能。

不能用固定 boxes/joints/return true 假通过。

每阶段写 exact build/test commands 和结果到 DEVELOPMENT_STATUS.md。

Unity 推理慢时允许掉帧，不允许延迟无限增长。

D1.1 的目标不是证明“永不换ID”，而是量化真实场景是否够用。

# 9. Codex 启动指令

Read README_FIRST.md and AGENTS.md.
Then read docs/DEVELOPMENT_STATUS.md and all D0 specs it references.
Execute ONLY the current milestone.
Use tests first and real model outputs.
Do not implement Android, RKNN, segmentation, GPU optimization or later roadmap features.
After verification, update DEVELOPMENT_STATUS.md with exact commands/results and advance exactly one milestone.

# 10. 完整逐任务计划

完整文件路径、接口、TDD 步骤和每阶段 Acceptance 见 `docs/CODEX_DEMO_EXECUTION_PLAN.md`。该 Markdown 是 Codex 的主要执行计划，本文档用于人工审阅和项目沟通。